КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Администрация Мокроусовского  муниципального округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  5 марта 2024г.                         № 47-р

с.Мокроусово

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории Мокроусовского

муниципального округа  в 2024 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», законом Курганской области 12.11.1996 г. № 109 “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного  и техногенного характера” с целью организованного проведения противопаводковых мероприятий в 2024году

1.Общее руководство по организации и проведению противопаводковых мероприятий на территории Мокроусовского муниципального округа  в 2024 году возложить на Комиссию Администрации Мокроусовского муниципального округа  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

2. Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Мокроусовского муниципального округа  в 2024 году (приложение 1).

3.Утвердить состав сил и средств районных общественных спасательных формирований, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в 2023 году (приложение 2);

4.Провести заседания комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, на которых заслушать должностных лиц, ответственных за подготовку  и выполнение  мероприятий по безаварийному  пропуску весеннего половодья;

5. Рекомендовать:

1) директорам МКУ «Южного, Северного территориального отдела,

- принять организационные меры по предупреждению аварийных ситуаций на объектах жилищно – коммунального хозяйства, социальной сферы  и  в жилом секторе в период половодья;

- осуществлять контроль за рабочим состоянием дорог, пешеходных тротуаров, водопропускных устройств в черте населенных пунктов, обеспечить доступ специального транспорта к месту  назначения;

- заключить, при необходимости, договора по обслуживанию дорожного полотна и водопропускных устройств, находящихся на балансе, на период весеннего половодья;

- в срок до 21 марта 2024года спланировать расчет сил и средств  по защите населения и территорий от весеннего половодья, перечень и объемы      материально – технических резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

2) Директору участка «Мокроусовский» АО «Варгашинское ДРСП» (Квашнин А.А.) (по согласованию) произвести подготовку водопропускных устройств и мостов на автомобильных дорогах, находящихся на балансе, к пропуску паводковых  вод.

3) Руководителям предприятий, организаций, независимо от ведомственной

Принадлежности( по согласованию), провести своевременную очистку от снега:

- кровли подведомственных зданий и сооружений;

- пешеходных и проездных путей прилегающей территории;

- усилить контроль за рабочим состоянием подведомственных  объектов.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике Мокроусовского муниципального округа», обнародовать  на информационных стендах, расположенных в здании Администрации Мокроусовского муниципального округа Курганской области по адресу: Курганская область, Мокроусовский район с. Мокроусово ул. Советская д.31 и во всех населенных пунктах Мокроусовского муниципального округа Курганской области.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Мокроусовского муниципального округа.

Глава Мокроусовского

муниципального округа                                                   В.В.Демешкин

Исп. Лопарев Е.В.

Тел.9-77-41

Разослано по списку (см. оборот)

Приложение 1 к распоряжению Администрации Мокроусовского муниципального округа  от  5 марта 2024 №47-р  «Об организации и проведении     противопаводковых мероприятий  на территории Мокроусовского     муниципального округа  в 2024году»

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Мокроусовского муниципального округа  в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести анализ и оценку вероятной обстановки, в зоне предполагаемого подтопления, для чего: - составить расчет сил и средств, привлекаемых для решения задач безаварийного пропуска половодья; - уточнить количество жилых домов (с конкретными адресами) и степень угрозы для населения; - уточнить количество проживаемых граждан, в том числе детей, инвалидов; -уточнить перечень объектов социальной сферы, с целью проведения подготовительных инженерных и эвакуационных мероприятий; -уточнить объекты жизнеобеспечения населения (линии электропередачи, электрических подстанций, линии газопотребления, газорегуляторных пунктов, водонапорных колонок инженерных сооружений) в целях проведения организации защитных мероприятий. | до 21 марта | директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС» | директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС» |  |
| 2. | Подготовка распоряжения Администрации Мокроусовского муниципального округа «Об организации и проведении противопаводковых мероприятий на территории Мокроусовского муниципального округа в 2024 году» | февраль- март | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС |  |
| 3. | Проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. - о предварительном прогнозе обстановки, о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья, а также о состоянии гидротехнических сооружений; - о готовности сил и средств организаций к прохождению весеннего половодья. | март | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС секретарь комиссии по ЧС и ОПБ |  |
| 4. | Подготовка и представление заинтересованным организациям и органам местного самоуправления прогноза ЧС и их характеристик. | март апрель | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС |  |
| 5. | Разрушение ледяного покрова в местах вероятных заторов и створах гидротехнических сооружений | март | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» | по мере необходимости |
| 6. | Уточнение состава территориальных сил и средств, связанных с весенним половодьем | март | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС |  |
| 7. | Участие в комплексной технической проверке готовности территориальной системы централизованного оповещения в период пропуска весеннего половодья | март | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | ЛТЦ Мокроусовского м.о. МЦТЭТ с. Кетово, ПАО «Ростелеком» (по согласованию) | по мере необходимости |
| 8. | Информационное обеспечение населения о динамике развития весеннего половодья | Весь период весеннего половодья | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС |  |
| 9. | Подготовка к работе пунктов временного размещения эвакуируемого населения | Весь период весеннего половодья | Заместитель Главы Администрации Мокроусовского муниципального округа по социальной политике | директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» , руководители организаций , предприятий (по согласованию) директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС |  |
| 10. | Создание и обеспечение необходимых запасов материальных и финансовых ресурсов, техники и оборудования для проведения превентивных мероприятий и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. | Весь период весеннего половодья | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» , руководители организаций , предприятий (по согласованию) директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | использование по мере необходимости |
| 11. | Обеспечение готовности системы связи и оповещения к работе в условиях весеннего половодья | Весь период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | ЛТЦ Мокроусовского м.о МЦТЭТ с. Кетово ПАО "Ростелеком (по согласованию) директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС |  |
| 12. | Осуществление комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями | Весь период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | Территориаль ный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Варгашинском. Лебяжьевском, Мокроусовском районах, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Варгашинском. Лебяжьевском, Мокроусовском районах (по согласованию) | По отдельным планам и по мере необходимости |
| 13. | Обследование и укрепление мостовых и дамбовых сооружений, подготовка материалов и средств к их восстановлению. | Март - апрель | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» |  |
| 14. | Проведение очистки водопропускных труб для отвода паводковой и талой воды | март | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» ) |  |
| 15. | Проведение мероприятий по укреплению автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного подтопления. Подготовка к организации временных объездных путей | Март - апрель | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» |  |
| 16. | Проверка готовности Мокроусовского звена областной подсистемы РСЧС к пропуску весеннего половодья | март | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС | По отдельному плану |
| 17. | Обеспечить необходимое количество запаса грунта, места его складирования | Весь период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) | По мере необходимости |
| 18. | Контроль за выполнением мероприятий Плана проведения превентивных мероприятий направленных на безаварийный пропуск вод, недопущения подтопления населенных пунктов талыми водами на территории Мокроусовского муниципального округа в 2024году. | Весь период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС, директора МКУ «Южного, Северного территориального отдела» , руководители организаций (по согласованию) |  |
| 19. | Организация информирования населения о складывающейся обстановке через средства массовой информации | Весь период весеннего половодья | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС, Редакция газеты «Восход» (по согласованию) |  |
| 20. | Определение ущерба от весеннего половодья, оформление документов на возмещение материального ущерба из резервного фонда Курганской области | Май-июнь | Председатель КЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа | Комиссия по ЧС и ОПБ Мокроусовского муниципального округа директор МКУ «Центр ГО и ЗНЧС |  |

Приложение 2 к распоряжению Администрации Мокроусовского муниципального округа  от  5 марта 2024 г.№47-р  «Об организации и проведении     противопаводковых мероприятий  на территории Мокроусовского     муниципального округа  в 2024 году»

Состав

сил и средств районных нештатных спасательных служб и формирований,

привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий в 2024 году

| № п/п | Наименование сил | Время готовности | Место дислокации | Принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Материально техническая, инженерно спасательная группа л/с -6 техники -2 | Ч+12 час | с. Мокроусово | И П «Васильев А.А.» (по согласованию) |
| 2. | Аварийная группа ЖКХ -1 л/с –6 техники – 2 | Ч+12 час | с. Мокроусово | ОАО СКС ОСП «Мокроусовский энергорайон» (по согласованию) |
| 3. | Механизированная команда –1 л/с –26 техники –8 | Ч+12 час | с. Мокроусово | АО «Варгашинское ДРСП» Мокроусовский участок (по согласованию) |
| 4 | Аварийно-восстановительная группа –1 л/с –4 техники –2 | Ч+12 час | с. Мокроусово | ЛТЦ Мокроусовского района МЦТЭТ с. Кетово ПАО"Ростелеком" (по согласованию) |
| 5. | Группа ветеринарного контроля – 1 л/с–8 техники –2 | Ч+12 час | с. Мокроусово | ГБУ Мокроусовская ветеринарная станция» (по согласованию) |
| 6. | Аварийно-восстановительная бригада –1 л/с –7 техники –1 | Ч+12 час | с. Мокроусово | ОАО «Курганоблгаз» (по согласованию) |
| 7. | Аварийно-восстановительная бригада –1 л/с –19 техники –4 | Ч+12 час | с.Мокроусово | Мокроусовские РЭС ПАО «СУЭНКО» (по согласованию) |
| 8. | Команда противопожарная –1 л/с –5 техники-1 | постоянно | с.Мокроусово | ГКУ «ППС Курганской области» ПЧ№ 33 (по согласованию) |
| 9. | Бригада доврачебной помощи –1 л/с –3 техники –1 | Ч+24 час | с. Мокроусово | Мокроусовский филиал «Межрайонная больница № 2» (по согласованию) |
| 10. | Бригада скорой медицинской помощи –1 л/с –3 техники –1 | постоянно | с. Мокроусово | Мокроусовский филиал «Межрайонная больница № 2» (по согласованию) |
| 11. | Группа охраны общественного порядка –1 л/с –16 техники –2 | постоянно | с. Мокроусово | ОП «Мокроусовское» ММО «Макушинский» МВД РФ (по согласованию) |
| 12. | Служба торговли и питания -2 л/с -20 техники- 3 | Ч+6 час | с. Мокроусово | ООО «Союз» ПК «Коопзверопромхоз» (по согласованию) |
| 13. | Звено для перевозки людей -2 л/с - 4 техники –4 | Ч+12 час | с.Мокроусово | МУ МРОО (по согласованию) |
| 14. | Звено для перевозки грузов-1 л/с -2 техники – 1 | Ч+12 час | с.Мокроусово | ## ИП. «Кайдаулов Б.К.» (по согласованию) |
| 15. | Звено защиты животных - 1 л/с –15 техники –1 | Ч+12 час | с. Травное, | СПК Большекаменский (по согласованию) |
| 16. | Механизированные эвенья -16 л/с- 32 техники -41 | Ч+12 час | Председатель КЧС ОПБ | Организации расположенные на территории населенных пунктов (по согласованию) |
|  | ИТОГО: 16 формирований, 176 личного состава. 76 техники.. |  |  |  |