КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОКРОУСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ДУМА МОКРОУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 16 февраля 2023 года    №4

с. Мокроусово

Об использовании бюджетных ассигнований

дорожного фонда за 2022 год и планах на 2023 год

В соответствии с решением Мокроусовской районной Думы от 29 ноября 2013 года №74 «О дорожном фонде Мокроусовского района»

Дума Мокроусовского муниципального округа РЕШИЛА:

- Утвердить отчёт об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2022 год согласно приложению к настоящему решению.

- Информацию о плане по ремонту автодорог на 2023 год принять к сведению.

Председатель Думы Мокроусовского

муниципального округа				                    В.И. Кизеров

Исп. Бетехтин П.В.

Тел  9-79-34

Разослано по списку (см. оборот)

Приложение к решению Думы Мокроусовского муниципального округа от 16 февраля 2023 года №4 «Об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2022 год и планах на 2023 год»

# ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда

за 2022 год

| № п.п. | Наименование видов работ | Объемы работ | Стоимость, руб. | Распределение средств областного бюджета, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | км | м2 | п.м. | шт. | Всего | в том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I | Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности 2022 года |
| 1. | Ремонт, всего | 4,48 | 23 217,00 | 0,00 | 0 | 24 802 399,21 | 18 000 000,00 | 6 802 399,21 | 18 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | ул. Советская (от д. 1 до д.31) | 0,97 | 12 605,00 | 0,00 | 0 | 14 925 367,98 | 14 155 968,45 | 769 399,53 | 14 155 968,45 | 0,00 |
| 1.2 | Устройство тротуара по ул. Октябрьская от д. 1, до д. 55 | 1 | 1 500,00 | 0 | 0 | 4 074 632,02 | 3 844 031,55 | 230600,47 | 3 844 031,55 | 0,00 |
| 1.3 | ул. Молодежная | 0,35 | 1 750,00 | 0 | 0 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |  |  |
| 1.4 | ул. Советская с. Лопарево | 0,3 | 1 200,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |  |
| 1.5 | ул. Советская с. Куртан | 0,3 | 1 200,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |  |
| 1.6 | ул. Центральная д. Малое Середкино | 0,3 | 1 200,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |  |
| 1.7 | ул. Гончарова с. Михайловка | 0,45 | 1 800,00 | 0 | 0 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |  |  |
| 1.8 | ул. Центральная д. Пивишное | 0,3 | 1 200,00 | 0 | 0 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |  |  |
| 1.9 | тротуар по ул. Советская от д. 52 до д. 63 | 0,50 | 762,00 |  |  | 2 302 399,21 | 0,00 | 2 302 399,21 |  |  |
| 2 | Содержание всего: | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0 | 3 420 600,79 | 2 500 000,00 | 920 600,79 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог |  |  |  |  | 2 920 600,79 | 2 500 000,00 | 420 600,79 |  | 2 500 000,00 |
| 2.2. | Замена освещения дорог и установка нового оборудования | 0 | 0 | 100 | 0 | 500 000,00 |  | 500 000,00 |  |  |
| 3. | Резерв | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего: | 4,48 | 23 217,00 | 100,00 | 0 | 28 223 000,00 | 20 500 000,00 | 7 723 000,00 | 18 000 000,00 | 2 500 000,00 |